Nagyvázsony Kéktúra – Projekt dokumentáció

Tóth Rafael   2025/2027

1. Projekt áttekintése

A projekt célja egy interaktív, edukációs és turisztikai mobilalkalmazás fejlesztése, amely a Kéktúra útvonal Nagyvázsonyra eső, körülbelül 8–10 km-es szakaszát mutatja be. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a túrázók térképen kövessék az útvonalat, megismerjék az egyes állomásokat, és QR-kódok beolvasásával 'fun facteket' oldhassanak fel, pontokat és achievementeket gyűjthessenek.

A Kéktúra Magyarország egyik legikonikusabb túraútvonala. A Nagyvázsonyra eső szakasz gazdag történelmi és természeti látnivalókban, de kevés digitális forrás dolgozza fel részletesen. A projekt ezt a hiányt pótolja modern, mobilos eszközzel.

A rendszer két fő felületből áll: egy Flutter alapú mobilalkalmazásból (Android/iOS) és egy React alapú webes adminisztrációs panelből. A háttérrendszert a Google Firebase biztosítja.

1.1. Fő célkitűzések

Túrázók interaktív térképen kövessék nyomon az útvonalat és az állomásokat.

QR-kódos gamifikáció: pontok, achievementek, rangsor.

Adminisztrátorok önálló webes felületen kezeljék az állomásokat, rendezvényeket és statisztikákat.

Offline működés: korábban betöltött tartalmak és térképcsempék internetkapcsolat nélkül is elérhetők.

1.2. Csapat és munkamódszer

A csapat tagjai: Reizinger Balázs, Bán Zoltán, Tóth Rafael. A csapat heti két alkalommal egyeztet – személyesen és Discord-on. A feladatok követése Messengeren történik. A fejlesztés közös GitHub-repositoryn, napi commitokkal folyik.

2. Technológiai alapok

2.1. Mobilalkalmazás (Flutter)

A mobilalkalmazás a Flutter keretrendszerre épül (Dart SDK >=3.10.1 <4.0.0), amely egyetlen kódbázisból Android és iOS alkalmazást állít elő. Főbb csomagok:

firebase_core / firebase_auth / cloud_firestore – hitelesítés és adatbázis

google_maps_flutter – interaktív térkép Google Maps alapon

mobile_scanner – QR-kód beolvasás

flutter_map + latlong2 – offline vektoros térképmegjelenítés

geolocator – GPS helymeghatározás

Hive 2.2.3 – lokális offline adattárolás (QR-eredmények, képcache)

2.2. Admin panel (React)

A webes adminisztrációs felület React 19 + Vite 7 alapú, Material UI 7 komponenskönyvtárral. Főbb csomagok:

React 19 + Vite 7 – UI keretrendszer és build

Material UI 7 – komponenskönyvtár

Firebase JS SDK 12 – Firestore, Auth, Storage

TanStack Query 5 – szerveroldali állapotkezelés

React Router 7 – oldalnavigáció

jsPDF 2 – PDF export

ESLint v9 (--max-warnings 0) – statikus kódellenőrzés, nulla figyelmeztetés megengedett

Vitest 4 + @testing-library/react – automatizált tesztelés

2.3. Backend (Firebase)

Firebase Authentication – e-mail/jelszó alapú bejelentkezés, admin szerepkör

Cloud Firestore – NoSQL adatbázis (felhasználók, állomások, túrák, rendezvények, hibajelentések)

Firebase Storage – képek és fájlok tárolása

Firebase Hosting – az admin panel publikálása

Biztonsági szabályok: olvasás publikus; írás/törlés kizárólag admin szerepkörű, hitelesített felhasználónak engedélyezett

2.4. CI/CD pipeline

A projekt GitHub Actions alapú folyamatos integrációs pipeline-t alkalmaz (.github/workflows/ci.yml). Minden push és pull request esetén automatikusan lefut:

Admin: ESLint lint (--max-warnings 0), Vitest tesztek

Flutter: flutter analyze (0 hiba/figyelmeztetés), flutter test

Feltételes Firebase Hosting deploy: csak a main ágra mergelve fut le

3. Projektstruktúra

A repository monorepo felépítésű, az alábbi főbb könyvtárakkal:

mobile_app/ – Flutter mobilalkalmazás (lib/screens/, lib/widgets/, lib/services/)

admin/ – React admin panel (src/pages/, src/components/)

.github/workflows/ – CI/CD konfiguráció

firestore.rules, storage.rules – Firebase biztonsági szabályok

3.1. Mobilalkalmazás képernyői

Főmenü (MainMenuScreen) – belépési pont, online/offline állapotjelző, navigáció

Térkép és Túrák (MapTripsScreen) – Google Maps, túraválasztó, állomáslista, offline csempeletöltés

Kamera (CameraScreen) – QR-kód beolvasás, offline sor kezelése

Rendezvények (EventsScreen) – Firebase-ből töltött eseménylista fotókkal

Profil (ProfileScreen) – pontok, rang, stat-kártyák, achievementek, jutalom-előrehaladás

Kapcsolat (ContactScreen) – hibajelentési form offline támogatással

3.2. Admin panel oldalai

Dashboard – összesített statisztikák (felhasználók, túrák, állomások, rekordok)

Felhasználók – felhasználói lista, pontok, rang megtekintése

Túrák – túrák létrehozása, szerkesztése, törlése

Állomások – állomások kezelése, keresés

Rendezvények – rendezvények szerkesztése, fotók kezelése

Hibajelentések – beérkező bug reportok kezelése, válaszadás, lezárás

Névjegy – alkalmazásinformációk szerkesztése

4. 1. munkaszakasz (2025. szeptember – október)

4.1. Elvégzett feladatok

Az első munkaszakasz célja az alkalmazás alapinfrastruktúrájának felépítése volt, hogy a következő szakaszokban a funkciók fejlesztése zavartalan legyen.

Firebase projekt létrehozása, Auth és Firestore konfigurálása

Flutter projekt alapstruktúrájának felépítése a clean architecture elvei alapján

Főbb képernyők prototípusainak elkészítése: főmenü, térkép, kamera, profil

QR-kód beolvasás megvalósítása: sikeres beolvasáskor a Firestore-ban frissül a felhasználó scannedStations mezője (scannedAt: serverTimestamp())

Alapvető Material 3 design rendszer alkalmazása

Admin panel első változata: állomások és felhasználók kezelése

4.2. Mérföldkövek

M4 – 1. dokumentáció leadása: 2025. október 17.

QR-beolvasás működik, Firestore valós időben frissül

Flutter + Firebase alapinfrastruktúra összekötve és tesztelve

4.3. Megjegyzések az 1. szakaszhoz

A fejlesztés az első szakaszban valamivel lassabban haladt a tervezettnél. Az infrastruktúra és az alapfunkciók azonban sikeresen elkészültek, és alapot adtak a 2. szakasz gyorsabb előrehaladásához.

5. 2. munkaszakasz (2025. november – 2026. május)

A 2. munkaszakasz az admin panel teljes megvalósítására, automatizált tesztelés bevezetésére, CI/CD pipeline kiépítésére és a mobilalkalmazás UX-ének átfogó fejlesztésére koncentrált.

5.1. Admin panel fejlesztések

StateCard – egységes betöltési és üres állapot

Elkészült egy újrafelhasználható StateCard React komponens, amely minden admin oldalon egységes megjelenést biztosít betöltés és üres lista esetén. Két variánsa van:

loading – forgó ikon és szöveg, amíg az adat betölt

empty – leíró szöveg és opcionális akció gomb (pl. 'Keresés törlése', 'Újrapróbálás')

A StateCard-ot a Dashboard, Felhasználók, Túrák, Állomások, Hibajelentések és Névjegy oldalak egyaránt alkalmazzák.

Hibajelentések oldal

A Hibajelentések oldalon minden mutáló műveletet azonnali visszajelzési snackbar követ:

Hibajelentés törölve. – sikeres törlés

Hibajelentés lezárva. / Hibajelentés újranyitva. – státuszváltás

Válasz mentve. – adminisztrátori válasz mentésekor

Dashboard és Állomások oldal

A Dashboard oldalon StateCard jelenik meg töltés és hiba esetén, a gyors-akció gombok (Új túra, Új állomás) és az összes szöveg helyes magyar ékezettel szerepel. Az Állomások oldalon keresési üres találat esetén 'Keresés törlése' gombos StateCard látható.

5.2. Automatizált tesztelés (admin)

Az admin alkalmazáshoz Vitest és @testing-library/react alapú automatizált tesztrendszer lett bevezetve. Eredmény: 84 teszt fut le sikeresen, 11 tesztfájlban.

Lefedett oldalak és komponensek: Dashboard, Felhasználók, Túrák, Állomások, Hibajelentések, Névjegy, StateCard, ConfirmDialog, App routing.

Tesztelt forgatókönyvek: betöltési állapot, üres lista, CRUD műveletek, keresés, megerősítő dialógus, sikeres műveletek snackbarjai, Firebase mock.

5.3. Mobilalkalmazás UX fejlesztések

Skeleton loading állapotok

A korábban alkalmazott egyszerű forgókerék (CircularProgressIndicator) betöltési jelző helyett minden adatot töltő képernyőn tartalomra szabott skeleton placeholder jelenik meg. Ez javítja az észlelt betöltési sebességet, hiszen a felhasználó már a tényleges tartalom megérkezése előtt látja az oldal várható struktúráját.

Rendezvények képernyő: 4 eseménykártyára szabott szürke placeholder (képterület, cím, dátum, helyszín mezők)

Térkép és Túrák képernyő: túraválasztó chip-sor, térképterület, metrikasor (távolság, magasság, időtartam) és állomáslista placeholder

Profil képernyő: profilkép-kör, 2×2 stat-kártya, jutalom-előrehaladás sáv és achievement-kártya placeholder

Főmenü valós idejű állapotjelzők

A főmenü fejlécébe két valós idejű chip jelzés került:

Online/Offline chip – zöld (Online) vagy sárga (Offline), az internetkapcsolattól függően, valós időben frissülve

Függő műveletek chip – kék chip, amely az offline sorban álló műveletek számát mutatja (pl. offline módban beolvasott QR-kódok); elrejtve, ha nincs függő művelet; szinkronizálódik újracsatlakozáskor

Magyar szövegek és ékezetek

A teljes mobilalkalmazásban átfogó szövegfelülvizsgálat történt. Minden hiányos ékezetű és helytelenül írt szöveg javításra került:

Profil: Állomások, Események, Jutalom előrehaladás, Részletes achievement haladás, Feltétel, Manuális

Rendezvények: esemény, fotó, fotó kapcsolódik ehhez a rendezvényhez, Nézz vissza később az új programokért

Térkép: 'Nincs adat' (N/A helyett), 'Nem sikerült betölteni a térképet', 'Újrapróbálás'

Kamera: offline tipp kártya, ékezetes szövegek

Üres állapotok

Minden képernyőn értelmes, felhasználóbarát üres állapot jelenik meg, ha nincs megjeleníthető tartalom:

Rendezvények: 'Jelenleg nincsenek rendezvények. Nézz vissza később az új programokért!'

Állomások (admin): keresési üres állapot 'Keresés törlése' gombbal

Térkép: 'Nincs adat' felirat a metrikaértékek helyén

5.4. Minőségbiztosítás – összefoglalás

Admin lint: 0 hiba, 0 figyelmeztetés (ESLint --max-warnings 0)

Admin tesztek: 84/84 sikeres (11 tesztfájl)

Flutter analyze: 0 hiba, 0 figyelmeztetés

Flutter tesztek: 5/5 sikeres widget teszt

CI/CD: minden push automatikusan elindítja az összes ellenőrzést

6. Jelenlegi állapot (2026. május)

A projekt mindkét felülete – a Flutter mobilalkalmazás és a React admin panel – stabil, tesztelt és éles minőségű állapotban van. A kódbázis karbantartható, a lint és a tesztelés CI/CD-n automatizált.

6.1. Működő funkciók

Felhasználói bejelentkezés és regisztráció (Firebase Auth)

Interaktív térkép Google Maps alapon, túraútvonallal és állomásokkal

QR-kód beolvasás, pontszerzés, offline sor automatikus szinkronizálással

Gamifikáció: pontok, achievementek, ranglista

Rendezvények böngészése fotónézegetővel

Profil oldal stat-kártyákkal és achievement-követéssel

Hibajelentési form offline támogatással

Teljes admin panel: CRUD minden entitásra, szűrés, keresés, PDF export

Offline térkép-csempék letöltése és offline képcache

7. Következő lépések

Flutter release APK build és Google Play feltöltés előkészítése

Firebase Hosting végleges deploy az admin panelnek

Valós eszközön végzett végfelhasználói tesztelés (UAT) a helyszínen, Nagyvázsonyon

Teljesítményoptimalizálás: Firestore összetett indexek, képkompresszió feltöltéskor

iOS build tesztelése (TestFlight)

3. munkaszakasz záródokumentáció elkészítése

8. Melléklet A – Részletes funkcionális specifikáció

Ez a melléklet a projekt fő funkcióinak részletes, felhasználói szemléletű leírását tartalmazza. A cél, hogy a dokumentáció önmagában, a forráskód ismerete nélkül is áttekinthető legyen egy külső bíráló, megrendelő vagy új csapattag számára.

8.1. Mobil felhasználói folyamat

A mobil alkalmazás elsődleges felhasználói útja a bejelentkezés után a főmenübe vezet. Innen a felhasználó elérheti a térképet, a QR-kódolvasót, a profil oldalt, a rendezvényeket és a kapcsolat/hibajelentés oldalt. A navigációs struktúra úgy készült, hogy legfeljebb két érintéssel minden fontos funkció elérhető legyen.

Belépés vagy regisztráció Firebase Authentication segítségével

Főmenü: online/offline állapotjelző és függő műveletek számláló

Térkép és túrák: útvonal, állomások, metrikák, offline csempék

Kamera: QR-kód szkennelés és azonnali visszajelzés

Profil: pontok, rang, achievement állapot, jutalom-előrehaladás

Rendezvények: eseménylista, képgaléria, részletek

Kapcsolat: hibajelentés küldése online/offline módban

A fő használati forgatókönyv terepi környezetre készült, ezért kiemelt tervezési szempont volt az egyszerű vizuális hierarchia, a gyors olvashatóság kültéri fényviszonyok között és a bizonytalan hálózati kapcsolat melletti működés.

8.2. Admin folyamatspecifikáció

Az admin panel feladata a teljes tartalom és operatív működés menedzselése. Az oldalak kialakítása egységes adatkarbantartási mintát követ: lista, szűrés, részletek, szerkesztés, mentés, visszajelzés.

Dashboard: összesített mutatók és gyors műveletek

Állomások/Túrák/Rendezvények: CRUD műveletek, média kezelése

Felhasználók: statisztikák és haladási adatok áttekintése

Hibajelentések: státuszkezelés, válaszadás, lezárás

A felületet kiegészíti a StateCard komponens, amely egységesen kezeli a betöltési, üres és hibaállapotokat. Ennek eredménye, hogy minden admin oldalon konzisztens a felhasználói élmény, és a rendszer viselkedése kiszámítható.

9. Melléklet B – Nem funkcionális követelmények

A projekt minőségi céljait nem csak a funkciók megléte, hanem a teljesítmény, megbízhatóság, biztonság és karbantarthatóság szintje határozza meg. Ez a melléklet ezek részleteit rögzíti.

9.1. Teljesítmény

Mobilon a fő képernyők első render ideje tipikus eszközön elfogadható tartományban maradjon.

A listák és kártyák megjelenítése skeleton loading állapotot használjon, hogy a felhasználó folyamatos visszajelzést kapjon.

Nagy mennyiségű Firestore adat esetén indexelt lekérdezések és lapozás alkalmazható.

9.2. Megbízhatóság

Hálózati hiba esetén felhasználóbarát üzenet és újrapróbálás lehetősége jelenjen meg.

Offline műveletek sorban álljanak, majd automatikusan szinkronizálódjanak visszakapcsolódáskor.

A kritikus műveletekhez (törlés, státuszváltás) mindig legyen megerősítés vagy visszajelzés.

9.3. Biztonság

Hitelesítés minden admin művelet előtt kötelező.

Firestore és Storage szabályok szerepkör-alapú hozzáférést kényszerítsenek ki.

Szenzitív adatok kliens oldali naplózását kerülni kell.

9.4. Karbantarthatóság

Kódszabványok: ESLint (admin), flutter analyze (mobil) kötelezően zöld.

Automatizált tesztek: regresszió ellenőrzés minden fő buildnél.

Új oldal hozzáadásakor kötelező betöltési/üres/hiba állapot megtervezése.

A nem funkcionális követelmények célja, hogy a rendszer ne csak működjön, hanem hosszú távon fenntarthatóan és stabilan üzemeltethető legyen.

10. Melléklet C – Kockázatok és mitigáció

A projekt előrehaladását technikai, szervezeti és külső kockázatok egyaránt befolyásolják. Az alábbi lista a legfontosabb kockázatokat és kezelésüket tartalmazza.

Külső engedélyeztetés csúszása: önkormányzati és fenntartói döntési folyamatok miatt ütemezési bizonytalanság alakulhat ki. Mitigáció: a fejlesztés belső feladatai párhuzamosan folytatódnak, a kihelyezési lépések előkészítve maradnak.

Hálózati lefedettség hiánya terepen: offline cache, sorba állítás és késleltetett szinkron.

Adatmodell-változás Firebase oldalon: migrációs script és verziózott mezőkezelés.

UI inkonzisztencia több fejlesztő esetén: közös komponenskészlet (StateCard), review checklist.

Teszthiány új funkcióknál: PR feltételként tesztkiterjesztés.

10.1. Jelenlegi státusz (szervezeti)

A projekt 3. szakasza a következő félévben indul. Jelenleg a kormány- és polgármester-váltás miatt az engedélyeztetési folyamat átmenetileg megállt. Amint az önkormányzati és fenntartói döntési csatorna újra megnyílik, a projekt szabad utat kap a 3. szakasz folytatására.

Ez a helyzet a fejlesztői minőségbiztosítási és dokumentációs munkát nem állította le: a kódbázis folyamatosan karbantartott, a teszt- és buildfolyamatok naprakészek.

11. Melléklet D – 3. szakasz előkészítési terv

11.1. Cél

A 3. munkaszakasz célja az éles bevezetés, a helyszíni validáció és a működési finomhangolás. A szakasz csak az engedélyeztetés újranyitása után indulhat el teljes kapacitással.

11.2. Tervezett feladatcsomagok

Release engineering: Android release build, aláírás, verziózás, publikációs csomag

Admin élesítés: Hosting deploy, jogosultságellenőrzés, adatvédelmi áttekintés

Helyszíni UAT: valós túraútvonalon végigvitt tesztforgatókönyvek

Mérési terv: hibaarány, betöltési idők, offline szinkron sikeresség

Dokumentáció zárása: üzemeltetési és felhasználói kézikönyv

11.3. Elfogadási kritériumok

Minden kritikus felhasználói út hibamentesen végigfut

Admin oldalon 0 lint hiba és zöld tesztek

Mobil oldalon 0 analyze hiba és zöld widget tesztek

Legalább egy teljes helyszíni tesztkör dokumentált eredménnyel

A 3. szakasz végére a rendszer célállapota: stabilan üzemelő, dokumentált, karbantartható és üzemeltetésre átadható megoldás.