QR kód alapú interaktív túraútvonal applikáció fejlesztése

1. munkaszakasz dokumentáció

Készítette: Reizinger Balázs, Bán Zoltán, Tóth Rafael
Leadás dátuma: 2025. október 17.

- Bevezetés

A projekt célja egy interaktív, edukációs és turisztikai mobilapp fejlesztése, amely a Kéktúra útvonal Nagyvázsonyra eső 8–10 km-es szakaszát mutatja be.
Az applikáció célja, hogy a túrázók a térképen követni tudják az útvonalat, megismerjék az állomásokat, és QR-kódok segítségével további információkat – „fun facteket” oldhassanak fel.
A fejlesztés technológiai alapját Flutter és Firebase szolgáltatások adják, így cross-platform módon működik Android és iOS rendszereken is.

A dokumentáció az első fejlesztési szakasz eredményeit mutatja be, különös tekintettel a következőkre:

- a projektmunkaterv és ütemezés,

- a feladatok részletes specifikációja,

- a csoporton belüli feladatmegosztás,

- a megvalósítás előkészítése és az eddigi eredmények.

- Projekt céljai és motivációja

2.1. Célkitűzések

A projekt célja egy olyan alkalmazás létrehozása, amely ötvözi a digitális élményt a természetjárás hagyományaival.
A fejlesztés során kiemelt cél volt, hogy:

- a felhasználók QR-kódok segítségével játékos módon tanuljanak a helyi értékekről,

- az alkalmazás offline is használható legyen,

- a rendszer egyszerűen bővíthető és karbantartható legyen,

- az adminisztrátorok külön felületen kezelhessék az állomásokat és a statisztikákat.

2.2. Motiváció és háttér

A Kéktúra Magyarország egyik legikonikusabb és legfontosabb túraútvonala, amelyet évente több tízezer természetkedvelő jár be.
A Nagyvázsonyra eső szakasz különösen gazdag történelmi és természeti látnivalókban, ugyanakkor kevés digitális forrás mutatja be részletesen ezeket, illetve ezen források is hiányosak.
A projekt célja, hogy a helyiek és turisták számára modern eszközön, mobilon keresztül tegye elérhetővé az információkat,

„A természet felfedezése nem csupán fizikai, hanem szellemi utazás is.”

3. Projektmunkaterv

3.1. Áttekintés

A projekt a 2025/2026-os tanév őszi félévében indult, és három munkaszakaszra tagolódik:

| Fázis | Időtartam | Cél | Kimenet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | szept. – okt. | Követelményanalízis, tervezés | 1. munkaszakasz dokumentáció |
| 2. | okt. – nov. | Implementáció, tesztelés | működő prototípus |
| 3. | dec. – jan. | Finomhangolás, admin panel, publikálás | végleges rendszer |

A projekt iteratív módszertant követ, minden szakasz végén mérföldkő jellegű értékeléssel.

3.2. Ütemezés heti bontásban

| Hét | Feladat | Felelős |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektindítás, célok meghatározása | mindenki |
| 2. | Technológiai kutatás (Flutter + Firebase) | Reizinger Balázs |
| 3. | Alap architektúra vázlat, UI tervek | mindenki |
| 4-6. | Backend | Reizinger Balázs |
|  | Frontend | Bán Zoltán |
|  | Első teszt, dokumentáció készítése | Tóth Rafael |

3.3. Mérföldkövek

- M1 – Projekt setup: Flutter és Firebase integráció létrehozva

- M2 – Térképes modul: útvonal és állomások megjelenítése

- M3 – QR funkció prototípus: szkennelés működik és Firestore frissül

- M4 – 1. dokumentáció leadása: október 17.

4. Feladatok részletes specifikációja

4.1. Funkcionális specifikáció

Az alkalmazásnak a következő alapfunkciókkal kell rendelkeznie:

| Azonosító | Funkció | Leírás |
| --- | --- | --- |
| F1 | Térképes megjelenítés | Az útvonal és az állomások megjelenítése OSM alapon |
| F2 | Állomások listája | 8–10 állomás részletes adataival |
| F3 | QR-kód szkennelés | Kamera segítségével „fun factek” elérése |
| F4 | Haladáskövetés | Meglátogatott állomások százalékos nyomon követése |
| F5 | Admin felület | Állomások kezelése, képfeltöltés, statisztika |
| F6 | Offline működés | Firestore cache és képek helyi mentése |
| F7 | Fiók nélküli működés | Anonymous Auth és opcionális bejelentkezés |
| F8 | Statisztika | Legnépszerűbb állomások, felhasználói aktivitás… |

4.2. Nem funkcionális specifikáció

| Típus | Követelmény | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Teljesítmény | <2 s képernyőváltás | Async betöltés és cache |
| Biztonság | Firebase szabályok, App Check | Admin jogosultság ellenőrzése |
| Stabilitás | Firestore offline cache | Adatmentés kapcsolat nélkül |
| Adatvédelem | PII minimalizálás | Anonymous Auth, Analytics korlátozott |
| Eszköztámogatás | Android 8+, iOS 14+ | Cross-platform |
| Felhasználói élmény | Modern, letisztult UI | Flutter Material 3 |

5. Munka felosztása a csoporton belül

| Név | Feladatkör | Fő modulok |
| --- | --- | --- |
| Tóth Rafael | Dokumentáció, Kapcsolattartás a megrendelővel | Dokumentáció összerakása, egyeztetés minden fontosabb mérföldkőnél a megrendelővel, lehetséges módosítási igények kezelése és „megvalósíthatóvá” tétele |
| Reizinger Balázs | Backend | Térképi megjelenítés, helymeghatározás |
| Bán Zoltán | Frontend és UI | felhasználói felület, design, navigáció |
| Közösen | Egymás segítése | rendszeres review és verziókezelés |

A csapat heti két alkalommal egyeztet, lehetőleg személyesen, illetve Discord segítségével

A feladatok nyomon követése Messengeren történik, az ütemezés a mérföldkövekhez igazodik.

6. Technológiai háttér és fejlesztési környezet

A rendszer alapját a Flutter keretrendszer képezi, amely egyetlen kódbázisból képes Android és iOS alkalmazások építésére.
A backend a Google Firebase szolgáltatásaira épül, amelyek felhőalapú adatkezelést, hitelesítést és tárhelyet biztosítanak.

6.1. Használt technológiák

| Komponens | Technológia | Verzió / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| UI fejlesztés | Flutter | 3.x stabil verzió |
| Backend | Firebase (Firestore, Auth, Storage, Functions) | 2025 |
| Térkép | flutter_map + OSM | offline cache támogatás |
| QR olvasás | mobile_scanner | Android/iOS támogatással |
| Verziókezelés | GitHub | privát repository |
| Dokumentáció | Word + Markdown | Moodle feltöltéshez |

7. Az eddig elvégzett munka leírása

A projekt első szakaszában a cél az volt, hogy létrejöjjön az alkalmazás alapinfrastruktúrája, és az egyes modulok közötti kommunikáció biztosítva legyen, legyen egy egységes kép a projektről.
A csapat minden tagja aktívan részt vett a kutatási, tervezési és kódolási feladatokban.

7.1. Elkészült elemek

| Terület | Eredmény |
| --- | --- |
| Projekt alapstruktúra | Flutter projekt létrehozása, Firebase konfigurálás (flutterfire configure) |
| Adatmodell | Firestore kollekciók: stations, stationExtras, userProgress |
| Térképnézet | Az alap oldal elkészült |
| Haladáskövetés | Azonosított felhasználónál százalékos kijelzés |
| Dokumentáció és UI terv | Első iteráció elkészült (jelen dokumentum) |

7.2. Fejlesztési lépések (időrendben)

- Szeptember eleje: Projektcél meghatározás, kutatás, technológiai döntések

- Szeptember közepe: Firebase konfigurálása, alapszerkezet létrehozása

- Szeptember vége: Térkép és QR-modul prototípusok

- Október eleje: Firestore adatmodell véglegesítése

- Október közepe: Tesztelés és dokumentáció leadás előkészítése

7.3. Használt eszközök és módszertan

- GitHub – verziókezelés, pull request alapon

- Trello – feladatkövetés, sprint tábla

- Google Meet – heti státuszmeetingek

- VS Code + Android Studio – fejlesztési környezet

- Firebase Emulator Suite – helyi tesztelés

8. Felhasználói felület és prototípus

A UI célja a felhasználói élmény növelése és az információk egyszerű elérése.
Az első prototípus a fő képernyőket tartalmazza, a végleges design Material 3 szabványokra épül.

8.1. Főképernyők

- Térképnézet: megjeleníti az útvonalat, állomásokat és az aktuális pozíciót

- Állomáslista: szűrhető, állomásonként rövid leírás és kép

- Állomás részletek: alapadatok, QR gomb, fun factek

- Haladás nézet: megmutatja, mi van már „megszerezve”

- Beállítások: adatkezelés, verzió, kijelentkezés

9. Fejlesztési környezet és kódrészletek

9.1. Flutter projekt felépítése

lib/

├── main.dart

├── screens/

│   ├── map_screen.dart

│   ├── station_list_screen.dart

│   ├── qr_screen.dart

│   ├── progress_screen.dart

├── models/

│   ├── station.dart

│   ├── user_progress.dart

├── services/

│   ├── firestore_service.dart

│   ├── qr_service.dart

└── widgets/

├── station_card.dart

├── progress_bar.dart

9.2. Példa Firestore lekérdezés

final stationsRef = FirebaseFirestore.instance.collection('stations');

final snapshot = await stationsRef.get();

final stations = snapshot.docs.map((d) => Station.fromDoc(d)).toList();

9.3. QR feldolgozó logika

Future<void> unlockStation(String stationId) async {

final uid = FirebaseAuth.instance.currentUser?.uid;

await FirebaseFirestore.instance

.collection('userProgress')

.doc(uid)

.set({

'scannedStations.$stationId': {'scannedAt': FieldValue.serverTimestamp()},

}, SetOptions(merge: true));

}

10. Tesztelés

A tesztelés célja, hogy minden funkció stabilan működjön a különböző platformokon.

10.1. Teszttípusok

| Teszt | Cél | Eszköz |
| --- | --- | --- |
| Egységteszt | Logikai funkciók ellenőrzése | Flutter Test |
| Widget teszt | UI komponensek működése | Flutter |
| Manuális teszt | Valós eszközön kipróbálás | Android, iPhone |

10.2. Tesztforgatókönyvek

| ID | Teszt | Elvárt eredmény | Állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Állomáslista megnyitása | Állomások megjelennek | OK |
| T2 | QR szkennelés | Fun factek megjelennek | Részben |
| T3 | Offline mód | Adatok cache-ből elérhetők | Részben |
| T4 | Admin | Adat mentése Firestore-ba | Folyamatban |

11. Eredmények és eddigi tapasztalatok

A fejlesztés lassabban halad, mint terveztük, de a 2.szakaszra igyekszünk belehúzni

A csapatmunkát gördülékennyé tette a közös verziókezelés és az online kommunikáció.
A következő szakaszban a fő hangsúly az admin felület és a fun fact rendszer bővítése lesz.

12. Következő lépések

| Sorszám | Feladat | Felelős | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fun fact rendszer véglegesítése | mindenki | okt. 30. |
| 2. | Admin felület CRUD műveletek | mindenki | nov. 5. |
| 3. | Térkép és állomás ikonok működőképessé tétele | Reizinger Balázs | nov. 10. |
| 4. | Tesztelési dokumentáció kiegészítése | mindenki | nov. 15. |
| 5. | Dokumentáció | Tóth Rafael | dec 6 |

13. Összegzés

A projekt első munkaszakasza sikeresen lezárult.
A fejlesztési környezet, architektúra és az alapfunkciók készen állnak a további fejlesztésre.

A következő időszakban a fő hangsúly az adminisztrációs felület, a statisztikai modul és a végleges UI kialakításán lesz.

„A Kéktúra élményének digitalizálása nem csupán technológiai kihívás, hanem kulturális értékmegőrzés is.”

14. Forráskód szerkezete és fájlstruktúra

A fejlesztés Flutter alapon történik, a projekt szerkezete a clean architecture elveit követi.
Az alábbi táblázat a főbb könyvtárak és fájlok funkcióit mutatja be.

| Könyvtár / fájl | Tartalom / funkció | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| /lib/main.dart | Az alkalmazás belépési pontja | App inicializálás |
| /lib/screens/ | Felhasználói képernyők (UI réteg) | Map, StationList, QR, Progress |
| /lib/models/ | Adatmodellek (Station, UserProgress) | Firestore-hoz illeszkedve |
| /lib/services/ | Szervizek, adatkezelés | FirestoreService, QRService |
| /lib/widgets/ | Újrahasznosítható UI elemek | Kártyák, gombok, sávok |
| /assets/images/ | Állomásképek, ikonok | Firestore rekordokhoz kapcsolva |
| /test/ | Egység- és widgettesztek | Flutter test könyvtár használatával |
| /firebase/ | Konfigurációs fájlok (rules, indexes, functions) | Deploymenthez szükséges |

15. Firebase konfiguráció

A projekt Firebase-integrációja több szolgáltatást használ.
Az alábbi táblázat mutatja, mely komponensek vannak engedélyezve és mire szolgálnak.

| Firebase modul | Funkció | Állapot |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Anonim és opcionális Google/Apple login | működik |
| Firestore | Állomások, extra információk, haladás | fejlesztés alatt |
| Storage | Képek és QR-kódok tárolása | fejlesztés alatt |
| Cloud Functions | QR validálás, admin események | fejlesztés alatt |
| Hosting | Admin webes felület | telepítve |
| Analytics & Crashlytics | Hibajelentés, használati statisztika | alapbeállításon |

A Firestore biztonsági szabályok kulcsfontosságúak:

- stations kollekció: csak olvasható a publikus adatokra,

- stationExtras: QR-feloldás után olvasható,

- userProgress: csak a bejelentkezett felhasználó írhatja,

- admin műveletekhez Firebase role claim szükséges.

16. Fejlesztési napló

| Dátum | Esemény | Résztvevők |
| --- | --- | --- |
| szept. 10. | Projektindító megbeszélés | teljes csapat |
| szept. 15. | Flutter + Firebase integráció | mindenki |
| szept. 22. | QR-funkció teszt | mindenki |
| szept. 30. | Térképmodul implementálása | mindenki |
| okt. 5. | Firestore szabályok beállítása | mindenki |
| okt. 12. | Dokumentáció egyeztetés | teljes csapat |

A fejlesztési napló alapján a csapat folyamatos, heti rendszerességű előrehaladást mutatott.
A közös GitHub-repository napi commitokat tartalmaz, a dokumentáció minden iteráció után frissítésre került.

18. Projektmenedzsment és kommunikáció

A csapat agilis szemléletben dolgozik, de a feladatokat heti ciklusokban (mini-sprintekben) tervezi újra.
A fő kommunikációs csatornák:

- GitHub (verziókezelés és hibajegyek)

- Discord (napi gyors egyeztetések)

A konzulenssel való kapcsolattartás e-mailen keresztül történik.

19. A második munkaszakasz előkészítése

A következő fázisban az alábbi fő fejlesztési irányok kerülnek előtérbe:

- Admin felület teljes CRUD funkcióval (új állomás, törlés, módosítás).

- Statisztikai modul az állomások látogatottságának elemzésére.

- Fun factek bővítése, több médiatípussal (kép, hang, rövid videó).

- Tesztelési automatizálás, Firebase Test Lab integrálásával.

- Publikálás előkészítése:

  - Android (Google Play Console),

  - iOS (TestFlight).

A 2. munkaszakasz eredményeként várható egy működő, tesztelhető béta verzió, amely már tartalmazza az adminisztrációs funkciókat is.

20. Záró összefoglaló

A projekt első szakasza lezárult, látjuk, min kell változtatni.
A csapat elkészítette a dokumentációt, megvalósította a rendszer alaparchitektúráját.

A munka során a hallgatók:

- elsajátították a Flutter–Firebase integráció gyakorlatát,

- megtanulták az agilis fejlesztés alapelveit,

- és tapasztalatot szereztek verziókezelésben, adatbiztonságban és UI-tervezésben.

A dokumentáció a projekt későbbi szakaszaiban alapul szolgál a fejlesztés, a prezentáció és az értékelés számára.

„A természet és a technológia harmóniája – ez a Nagyvázsony Kéktúra projekt küldetése.”

| Dátum | Teszt | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| okt. 6. | QR szkennelés teszt | sikeres |
| okt. 8. | Offline adatok betöltése | részben sikeres |
| okt. 10. | Térkép frissítése valós pozícióval | sikeres |

21.3. Felhasználói felület prototípus

- Térkép képernyő – állomások jelölve

- Állomás részletnézet – fun factek gombbal

- Haladás nézet – százalékos előrehaladás

22. Összefoglalás

A csapat készen áll a 2. szakasz megkezdésére.
A munkát a következő hetekben a funkciók bővítésével, a hibák javításával és a UI finomításával folytatják.